项目管理文档
XShop B2C AI 电商系统

课程名称：《面向对象技术与方法》

项目名称：XShop B2C AI 电商系统

姓名：________________

学号：________________

班级：________________

日期：2026年06月18日

目录提示：在 Word/WPS 中可通过“引用 - 目录”基于标题样式自动生成目录。

# 一、项目组成员及分工

| 成员 | 学号 | 承担工作 | 贡献占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________ | ________________ | 个人独立完成需求分析、架构设计、数据库设计、后端开发、前端开发、AI 服务集成、截图、测试和文档整理。 | 100% |

# 二、AI 应用情况报告

| 阶段 | AI 使用方式 | 人工确认与修改 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 辅助拆分功能树、用户角色、用例和非功能需求。 | 按课程要求和实际代码修正范围。 |
| 后端开发 | 辅助生成 Spring Boot 分层代码、DTO、Mapper 和测试思路。 | 人工确认事务、权限、库存和降级逻辑。 |
| 前端开发 | 辅助生成 Vue 页面、API 封装、表格表单和截图自动化脚本。 | 人工调整界面、路由和交互状态。 |
| AI 功能 | 辅助设计导购、问答、文案和运营分析 Prompt。 | 人工加入商品上下文、记录保存和异常降级。 |
| 文档与图表 | 辅助整理三份文档、UML/ER/流程图和截图说明。 | 人工核对项目事实、截图覆盖和代码量口径。 |

# 三、实际开发记录

| 日期 | 活动 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 2026-06-04 | 初始化前后端项目和仓库。 | Spring Boot、Vue3、README |
| 2026-06-05 | 完成需求、数据库、接口和 UML 草稿。 | docs 初稿 |
| 2026-06-06 至 2026-06-09 | 实现认证、权限、商品和用户管理。 | auth/user/product 模块 |
| 2026-06-10 至 2026-06-13 | 实现购物车、订单、支付和库存流水。 | cart/order/inventory 模块 |
| 2026-06-14 至 2026-06-16 | 实现促销抢购、AI 导购、AI 问答和运营助手。 | promotion/ai 模块 |
| 2026-06-17 至 2026-06-18 | 补全截图、重绘图表、扩充需求与设计文档。 | docs/screenshots、docs/diagrams、docs/final |

# 四、Git Commit 记录

ac4633c (HEAD -> master, origin/master) Update XShop docs and frontend polish

8885b82 feat: add promotions and AI shopping features

3773343 Update README and expand commerce app features

4bf8f18 feat: add auth and product management

fa1f8e9 feat: redesign storefront with gothic theme

80c51d0 chore: initialize ai commerce project

# 五、关键产出清单

后端：认证、用户、商品、购物车、订单、库存、促销、AI、上传和后台管理模块。

前端：登录、注册、首页、商品详情、购物车、订单、后台看板、商品、订单、促销、AI、用户管理页面。

运行截图：24 张，覆盖页面、弹窗、抽屉和关键交互状态。

设计图：用例图、类图、包图、ER 图、接口分层图、鉴权流程图、下单活动图、AI 顺序图、订单状态机图、抢购库存流程图和部署图。

验证：后端集成测试、前端构建、截图脚本和 Word 文档可读性校验。

# 六、项目总结

项目完成了 B2C AI 电商系统的核心购物闭环、后台运营闭环、限时抢购库存控制和 AI 智能服务。当前系统适合课程演示和本地部署，后续可继续扩展真实支付、物流、消息队列、集中监控和更完整的数据看板。

# 七、代码量统计

| 范围 | 文件数 | 代码/文档行数 |
| --- | --- | --- |
| README | 1 | 285 |
| backend | 106 | 4374 |
| docs | 6 | 2843 |
| frontend | 38 | 6250 |
| 合计 | - | 13752 |